План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Пр-д Калинина д. 20

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | 3 |
| 2 | Ревизия ВРУ | шт | 4 |
| 3 | Герметизация МПШ | м | 120 |
| 4 | Смена лам , светильников, розеток | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Пр-д Калинина д. 23

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | 97,5 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 120 |
| 3 | Ремонт цоколя | м2 | 8 |
| 4 | Ремонт ДВК | м | 18,9 |
| 5 | Смена запорной арматуры | шт | 1 |
| 6 | Остекление подъездов | М2 | 5,4 |
| 7 | Смена внутреннего трубопровода | м | 16 |
| 8 | Смена электросчетчиков | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Пр-д Калинина д. 24

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 113 |
| 2 | Ремонт ДВК | М2 | 10,2 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 60,7 |
| 4 | Смена сгонов | шт | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения | м | 16 |
| 6 | Остекление подъездов | М2 | 35,1 |
| 7 | Утепление и прочистка ДВК | м | 80 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Пр-д Калинина д. 26

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Осмотр электропроводки | м | 115 |
| 2 | Ремонт цоколя | М2 | 8 |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 21 |
| 4 | Ремонт ДВК | м | 28 |
| 5 | Смена внутреннего трубопровода | м | 25,6 |
| 6 | Ремонт водоснабжения, водоотведения | м | 22 |
| 7 | Остекление подъездов | М2 | 11,6 |
| 8 | Утепление , прочистка ДВК | м | 80 |
| 9 | Смена сгонов | шт | 1 |
| 10 | Смена вентилей | шт | 1 |